Практическая работа: Выбор модели жизненного цикла

Тема проекта: Разработка веб-платформы «DnD: Online»

1. Тема для разработки веб-сайта

«DND Online: Восстановление Памяти» — это специализированная веб-платформа для автоматизации проведения настольно-ролевых игр (НРИ) в формате онлайн. Проект направлен на оптимизацию взаимодействия между Мастером игры (Game Master) и игроками, предоставляя инструменты для управления игровыми сессиями, визуализации локаций и контроля за характеристиками противников.

2. Предметная область

Предметная область представляет собой систему цифровой поддержки для проведения настольно-ролевых игр. Платформа решает проблему сложности управления игровым процессом при отсутствии очного присутствия участников. Сайт предоставляет инструментарий для выбора и настройки локаций, управления составом группы игроков и оперативного контроля сложности встреч с монстрами. Платформа обеспечивает синхронизацию состояния сессии, предоставляя Мастеру удобную панель управления, а игрокам — актуальную информацию об игровом мире.

Заказчик: Инициативная группа сообщества любителей настольных ролевых игр. Уровень доступности: 99.5% (обеспечивается за счет оптимизации фронтенд-части и использования кэширования).

Предполагается 3 основных уровня доступа:

- Гость: Может просматривать общую информацию о системе, просматривать публичные лобби игр, но не имеет доступа к управлению игровой сессией.

- Игрок: Имеет доступ к выбранной игровой сессии, просмотру карты локации, управлению своим персонажем и взаимодействию с другими игроками в рамках сессии.

- Мастер игры (Game Master): Обладает полным спектром прав: создание и настройка новых сессий, добавление и удаление мобов, переключение игровых локаций, управление состоянием игры и правками характеристик в реальном времени.

3. Роли для группы разработки (11 человек)

1. Руководитель проекта (Project Manager / Team Lead)

- Функционал: Общее планирование проекта, контроль сроков (согласно выбранной инкрементальной модели жизненного цикла), управление рисками и коммуникация с заинтересованными лицами.

- Задача в проекте: Обеспечение соответствия итогового продукта требованиям технического задания и своевременное прохождение этапов разработки.

2. Системный аналитик (System Analyst)

- Функционал: Сбор и формализация требований к системе, проектирование ролевой модели (Гость, Игрок, Мастер игры), описание бизнес-процессов игровой сессии.

- Задача в проекте: Создание логической структуры сайта, определение путей взаимодействия пользователей и минимизация конфликтов прав доступа в системе.

3. Дизайнер интерфейсов (UI/UX Designer)

- Функционал: Проектирование визуальной концепции (UI-kit), разработка интерактивных прототипов, обеспечение удобства взаимодействия пользователя с элементами интерфейса (UX).

- Задача в проекте: Разработка стилистики приложения (темная тема, акценты на игровых элементах), обеспечение адаптивности интерфейса для различных разрешений экранов.

4. Разработчик клиентской части (Frontend Developer)

- Функционал: Реализация пользовательского интерфейса с использованием технологий HTML5, CSS3 и JavaScript. Разработка логики интерактивных элементов (слайдер локаций, счетчики мобов).

- Задача в проекте: Верстка макетов, интеграция функционала управления сессией, обеспечение стабильной работы клиентской логики в браузерах.

5. Инженер по тестированию (QA Engineer)

- Функционал: Разработка плана тестирования, написание тестовых сценариев (тест-кейсов), проведение функционального и регрессионного тестирования, ведение документации по выявленным ошибкам.

- Задача в проекте: Верификация работы приложения методом «черного ящика», проверка корректности обработки исключительных ситуаций и подтверждение качества сборки перед выпуском дистрибутива.

4. Особенности взаимодействия и организации разработки

Процесс разработки: Работа над проектом «DND Online» построена по итеративной модели жизненного цикла (упрощенный Scrum). Весь цикл разработки разбит на спринты длительностью в 1 неделю, что позволяет оперативно вносить изменения в интерфейс на основе тестирования функционала. Все задачи по разработке фиксируются в системе управления проектами GitHub Projects, обеспечивая наглядную связь между кодом и решаемыми функциональными задачами.

Коммуникация и инструменты: Взаимодействие внутри команды и работа с репозиторием разделены на три ключевых потока:

- Управление кодом: Централизованный репозиторий на GitHub с использованием системы контроля версий Git. Каждый логический блок функционала (новый моб, механика слайдера) оформляется через отдельную ветку и Pull Request для обеспечения целостности кода.

- Трекинг задач: Использование Kanban-доски в GitHub Projects для визуализации прогресса (Backlog -> In Progress -> Done).

- Оперативное взаимодействие: Использование мессенджера для фиксации идей, быстрой синхронизации состояний проекта и обсуждения UX-решений.

Контроль качества (Quality Assurance): Безопасность и стабильность продукта интегрированы в процесс разработки через «Best Practices» веб-индустрии:

- Кросс-браузерное тестирование: Проверка корректности отображения интерфейса в основных браузерах (Chrome, Firefox, Edge).

- Функциональное тестирование: Проведение тест-кейсов методом «черного ящика» для всех элементов ввода (валидация полей, работа счетчиков, навигация).

- Code Review: Самостоятельный аудит кода на соответствие стандартам чистого кода (Clean Code) перед слиянием веток в основной репозиторий.

- Адаптивность: Регулярная проверка верстки на соответствие мобильным разрешениям экрана.

Организация работы:

- Локация: Распределенная команда (Санкт-Петербург), работа ведется по часовому поясу МСК.

- Рабочий график: Гибкий график с фиксацией контрольных точек в конце каждого спринта. Единый часовой пояс обеспечивает синхронность коммуникации.

Взаимодействие с заказчиком (научным руководителем): Научный руководитель выступает в роли «Заказчика/Product Owner». Согласование функциональных блоков (архитектура, логика выбора персонажей, дизайн-макеты) происходит в рамках еженедельных консультаций. Все утвержденные изменения фиксируются в журнале изменений (CHANGELOG) репозитория. Сроки реагирования на критические замечания составляют не более 24 часов, на стратегические изменения архитектуры — до 72 часов.

  - Сложность функционала ПО и требования

Сложность функционала (6/10):

- Техническая сложность:

  - Управление состоянием игрового сеанса (state management) в реальном времени.

  - Динамическая генерация DOM-элементов при смене локаций и состава группы.

  - Оптимизация загрузки тяжелых графических ассетов (изображения локаций, мобов).

  - Реализация кросс-браузерной верстки для корректного отображения на разных разрешениях.

- Архитектурная сложность:

  - Разделение логики между клиентской частью и интерфейсом управления (UI/UX).

  - Компонентная структура проекта (модульность кода).

  - Система валидации пользовательского ввода (исключение ошибок при управлении параметрами игры).

- Игровая/Логическая сложность:

  - Соблюдение логики взаимодействия игровых сущностей (проверка правил выбора мобов/локаций).

  - Обеспечение погружения (immersion) через визуальную составляющую.

Требования к надежности:

- Технические требования:

  - Доступность: 98% (стабильная работа в основных браузерах).

  - Производительность:

    - Время отклика интерфейса на действия пользователя: < 300 мс (мгновенный отклик).

    - Скорость загрузки карточки локации: < 1.5 сек.

    - Корректная обработка состояний при перезагрузке страницы.

- Требования к качеству (QA):

  - Отсутствие критических багов при навигации по разделам.

  - Адаптивность под планшетные и десктопные версии.

  - Целостность игровых данных (сохранение выбранных параметров сессии).

Сильные и слабые стороны предметной области:

- Сильные стороны:

  - Высокая вовлеченность (Engagement): Формат НРИ (настольных ролевых игр) предполагает глубокий интерес со стороны целевой аудитории.

  - Визуальная привлекательность: Использование графики позволяет сделать продукт более «живым», чем текстовые аналоги.

  - Гибкость: Возможность быстрого расширения функционала (новые мобы, новые функции).

- Слабые стороны:

  - Зависимость от клиентской части: Весь функционал «зашит» в браузер, что требует тщательной оптимизации скриптов.

  - Человеческий фактор: Риск ошибок при ручном управлении игровыми параметрами пользователем.

  - Браузерная фрагментация: Необходимость тестирования в разных браузерах из-за различий в интерпретации CSS/JS.

  - Feature Creep (разрастание функций): Соблазн бесконечно усложнять игру, что может замедлить разработку.

Ключевые выводы:

- Успех проекта зависит от UX-составляющей — интерфейс должен быть интуитивно понятным даже для новичка в D&D.

- Необходим баланс между функциональностью и производительностью (отказ от «тяжелых» анимаций в пользу стабильности).

5, 6. Подходящие модели жизненного цикла, анализ их плюсов и минусов

Для проекта «DND Online» был проведен сравнительный анализ моделей жизненного цикла ПО.

Модель 1: Инкрементная модель

- Преимущества: Позволяет выпускать продукт частями, что полезно для постепенного наращивания функционала.

- Недостатки: Сложность интеграции новых модулей в уже готовый интерфейс без глобальных переделок. Мало гибкости для изменения UX-концепции на ходу.

Модель 2: Спиральная модель

- Преимущества: Позволяет делать упор на прототипирование и оценку рисков (производительность, удобство интерфейса) на каждом витке. Отлично подходит для проектов, где важен отклик пользователя (UI/UX).

- Недостатки: Требует дисциплины и времени на планирование каждого итерационного витка.

Модель 3: Прототипирование

- Преимущества: Максимальная скорость демонстрации идеи «в живую».

- Недостатки: Риск «зависнуть» на стадии красивых макетов без реализации реальной логики взаимодействия.

Выбор модели: Для проекта «DND Online: Восстановление Памяти» была выбрана Спиральная модель.

Обоснование:

- UI/UX-ориентированность: В отличие от документарных систем, в играх критически важна «играбельность» (удобство интерфейса). Спиральная модель позволяет уточнять требования после тестов с реальными пользователями (игроками и мастером).

- Технические риски: Сложная логика смены состояний игры (слайдеры, счетчики) требует промежуточного тестирования, что идеально ложится на итерации спирали.

- Гибкость: Возможность оперативно менять логику «на лету» без ущерба для всей архитектуры сайта.

7. Изучение построения информации в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 и подбор видов деятельности

На основе стандарта выделено 14 видов деятельности, адаптированных под разработку веб-платформы:

1. Процессы соглашения (Раздел 6.1)

- 6.1.1.3.1 Подготовка к приобретению: Выбор технологий и библиотек для разработки движка игры.

- 6.1.1.3.4 Контрактные соглашения: Определение рамок проекта и требований к результату.

- 6.1.1.3.6 Приемка приобретающей стороной: Процесс сдачи-приемки готового веб-приложения.

2. Организационные процессы проекта (Раздел 6.2)

- 6.2.1.3.1 Управление проектом: Планирование итераций (спиралей) разработки.

- 6.2.2.3.1 Управление инфраструктурой: Настройка среды разработки (IDE, Git, сервер).

- 6.2.3.3.1 Управление качеством: Обеспечение стабильности и чистоты кода.

3. Технические процессы (Раздел 6.4)

- 6.4.2.3.1 Анализ требований к системе: Определение функционала интерфейса (UI/UX).

- 6.4.3.3.1 Проектирование архитектуры системы: Создание структуры «клиент-сервер».

- 6.4.5.3.1 Комплексирование системы: Интеграция всех игровых механик в единую платформу.

- 6.4.6.3.1 Квалификационное тестирование: Проверка соответствия системы требованиям пользователя.

4. Процессы реализации программных средств (Раздел 7.1)

- 7.1.1.3.1 Анализ требований к ПО: Конкретизация задач для фронтенд-разработки.

- 7.1.2.3.1 Архитектурное проектирование ПО: Выбор паттернов разработки для игры.

- 7.1.3.3.1 Детальное проектирование ПО: Разработка логики игровых состояний (счетчики, переключатели).

- 7.1.4.3.1 Программирование программных средств: Непосредственное написание кода (кодинг).

8. Объединение видов деятельности в этапы (Спиральная модель)

Виток 1. MVP: Базовый интерфейс

- Цели: Создание скелета сайта и навигации.

- Анализ рисков: Риск «неудобного интерфейса». Решение: создание прототипа в Figma.

- Разработка: HTML/CSS верстка, меню, главная страница.

- Оценка: Демонстрация каркаса, сбор первичной обратной связи.

Виток 2. Игровая механика (Frontend-логика)

- Цели: Реализация интерактивных элементов.

- Анализ рисков: Риск конфликтов скриптов (JS). Решение: модульное тестирование.

- Разработка: Слайдер локаций, счетчики мобов, переключение состояний.

- Оценка: Проверка плавности работы интерфейса.

Виток 3. Ролевая модель и оптимизация

- Цели: Реализация системы доступов и адаптивности.

- Анализ рисков: Риск «развала» верстки на мобильных экранах. Решение: адаптивная верстка (CSS Grid/Flex).

- Разработка: Система разграничения прав (Гость/Игрок/Мастер), оптимизация изображений.

- Оценка: Тестирование прав доступа.

Виток 4. Финальная сборка и релиз

- Цели: Подготовка продукта к сдаче.

- Анализ рисков: Риск некорректной установки ПО. Решение: создание дистрибутива (.msi).

- Разработка: Сборка проекта, тестирование «черного ящика», написание Руководства оператора.

- Оценка: Валидация по требованиям, подписание акта приемки, финальный релиз.